По состоянию на 05 июня 2025 к работам привлечены совершеннолетние студенты в количестве 25 человек, а также дополнительные бригады отделочников, в том числе заключены договоры со студентами строительного отряда ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности».

Производится работа по зашивке гипсокартонном прогонов, столбов и перегородок на первом этаже помещений школы, ведутся шпаклевочные работы на лестничных пролетах и третьем этаже здания школы.

Производится отделка оконных откосов: в кабинетах сэндвич-панелями, в коридорах гипсокартонном, в помещениях, где они отсутствуют.

Контракт по электромонтажным работам находится на стадии подписания акта приема-передачи подрядчиком.

29 мая 2025 года в Единой информационной системе в сфере закупок размещена закупка на поставку и монтаж дверей противопожарных металлических.

02 июня 2025 года в Единой информационной системе в сфере закупок размещена закупка на поставку и монтаж дверей маятниковых.