25 сентября 2024 года глава Судиславского муниципального района И.Д.Филинков провел очередной рабочий штаб по капитальному ремонту здания МОУ Расловской СОШ.

Отметил хорошее качество выполненных работ, темп выполнения ремонтных работ:

полным ходом идут работы по ремонту фасаду – утепление стен основного здания, штукатурка, покраска, почти завершена лицевая часть здания,

ведутся работы по внутренней отделке помещений – обшивка стен гипсокартоном, облицовка плиткой туалетов, помещения пищеблока, выравнивание и штукатурка стен в классных комнатах, на лестницах, в коридорах и рекреациях,

закуплен материал для ремонта крыши на основном здании, субподрядчиком начаты работы,

продолжаются работы по электрике,

проведены работы по усилению стен в переходе между основным зданием школы и начальной школой, выполнена кладка стен новым кирпичом.

Заключены контракты на приобретение и поставку в школу нового оборудования на пищеблок, школьной мебели. Первые поставки ожидаются уже в октябре этого года.